远程数字分身陪伴 Web App
完整产品方案（V1）

核心概念：把一个属于“我”的数字分身，送到你身边。

版本定位：产品概念 / Web App MVP / 后续原生 App 的产品与技术蓝图

说明：本文档用于后续交给网页开发者、设计师或 AI 编程工具继续落地。V1 优先验证“数字分身的存在感 + 远程互动 + 状态传递”是否成立，不追求一次性做完所有高级能力。

# 一、产品定位

这是一个面向异地关系的数字陪伴产品。用户创建一个属于自己的数字分身，并将其送到朋友、伴侣、家人等重要的人身边。数字分身不是普通 AI 聊天机器人，也不是传统虚拟宠物，而是“一个真实的人，以数字形式生活在另一个人的设备里”。

核心体验：我不需要打开聊天软件找你；我只是看到你的小人在那里，想你了，就戳一下、摸摸头、给你一个拥抱。

产品关键词：存在感、远程陪伴、轻互动、关系痕迹、数字分身、实时同步。

# 二、核心产品原则

小人本身就是产品入口，而不是聊天页面。

互动应该低成本、一键完成，不打断用户当前正在做的事情。

每一次互动都应该留下可回看的痕迹，同时尽可能实时反馈到另一方。

状态可以被主动设置，但产品不应该用“亲密度”去计算关系。

关系的深浅不可量化；可以记录“发生过什么”，但不要告诉用户“你们有多亲密”。

数字分身的外观与人格分离：换衣服、换造型不等于换了这个人。

动作与 Avatar 分离：同一个动作资源可以复用于不同角色，只要骨骼/绑定方式兼容。

V1 不依赖实时生成式 AI；先用预设内容、规则和状态系统验证产品体验。

# 三、用户与关系模型

一个用户可以创建自己的数字分身，也可以创建一个朋友的分身并通过链接分享。接收方接受后，可以在自己的设备中看到该分身。

Avatar 类型不限制为真人：① 真人还原型；② 风格化人物；③ 虚拟生物/机器人/精灵/动物等。

真人 Avatar 支持“还原度”调节，但变化范围要受到约束，使其始终保持可辨认的本人特征；UI 不直接展示“20%”这样的技术限制。

人格独立于外观：同一个人的人格档案可以绑定不同 Avatar。

后续需要进一步确定：同一个人的数字分身是否可以同时存在于多个接收者设备，以及多个关系之间是否需要不同版本。

# 四、V1 的核心功能架构

账号与身份：注册/登录、个人资料、我的数字分身。

Avatar 创建：选择真人/风格化人物/虚拟生物，并进行外观调整。

人格设置：选择预设人格模式，并通过规则系统决定语气、动作频率和反馈方式。

状态系统：实时设置心情/状态，并选择状态的可见方式。

关系绑定：通过链接邀请、接受并绑定对方。

数字分身空间：在网页中看到对方的小人，并进行拖拽、点击、互动。

互动系统：一键发送动作；对方无需打开聊天 App 即可收到实时反馈。

短句系统：通过小人旁边的短输入框发送一句话，不强制进入完整聊天页面。

互动记录：所有动作和短句形成时间线，可回看。

基础设置：声音、动画频率、存在感强度、隐私与授权等。

# 五、数字分身的“存在感”设计

存在感是本产品与普通聊天软件最大的差异。数字分身不是一个按钮，而是一个一直生活在设备中的“小人”。

小人可以拖到屏幕不同位置。

靠左边时可以探出身体向右看；靠右边时可以向左探头；靠底部时可以趴着托腮；靠顶部时可以做出扶住边缘的动作。

平时保持低频自然行为：眨眼、呼吸、轻微移动、坐着、发呆、打哈欠等。

可根据时间、用户操作、状态等改变动作。

可以设置存在感强度，避免过于频繁造成打扰。

未来原生桌面端可以实现真正的系统级悬浮；V1 Web 端先实现网页内悬浮/固定定位。

# 六、状态系统

状态不是一个简单的文字标签，而是会改变数字分身的视觉、动作和互动方式。

开心：表情更活泼，动作更轻快。

低落：表情低落、动作变慢，可以出现小乌云等视觉元素。

疲惫：打哈欠、趴着、动作减少。

生气：表情和动作更有情绪，对部分互动做出不同反馈。

后续可继续增加自定义状态。

状态可见机制暂定为三种：

默认公开：状态对所有已绑定对象可见。

每次选择：每次设置状态时选择所有人、指定的人或不分享。

互动后发现：状态本身不主动通知；对方互动后，数字分身通过异常/不同于平常的反应让对方发现。

示例：用户设置“低落 + 互动后发现”。朋友戳一下后，小人没有像平时一样活泼，而是低头、出现乌云。朋友意识到对方状态不好，再发送“抱抱”。

# 七、互动系统：V1 首批动作

互动全部采用“一键发送”原则。第一版建议先做 15 个左右，之后持续扩充。

| 类别 | 互动 | 对方看到 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻互动 | 戳一下 | 小人被戳到、晃动/捂脸 | 是 |
| 轻互动 | 摸摸头 | 低头、眯眼、蹭一下 | 是 |
| 轻互动 | 拍一拍 | 回头或身体轻晃 | 是 |
| 轻互动 | 捏脸 | 脸被拉扯、嫌弃/抗议 | 是 |
| 轻互动 | 挠痒痒 | 笑、躲避 | 是 |
| 情感 | 抱抱 | 进入真实拥抱场景 | 是 |
| 情感 | 比心 | 比心并出现爱心 | 是 |
| 情感 | 拍拍背 | 拥抱/陪伴状态下轻拍背部 | 是 |
| 情感 | 亲一下 | 害羞、捂脸等反馈 | 是 |
| 情感 | 陪我一会儿 | 靠近并安静陪伴一段时间 | 是 |
| 日常 | 挥手 | 挥手回应 | 是 |
| 日常 | 偷偷看你 | 探头/探身看向对方 | 是 |
| 日常 | 敲门 | 敲一个小门或入口 | 是 |
| 日常 | 递东西 | 送出小礼物/爱心 | 是 |
| 语言 | 说一句话 | 出现短消息气泡 | 是 |

# 八、重点：拥抱等互动必须“真实发生”

这是产品体验中的关键要求：如果互动涉及双方同时出现，例如拥抱、牵手、靠近、击掌等，不能只是“一个人做出拥抱空气的动作”。应该让对方的数字分身真正进入当前场景。

用户点击“抱抱”后，对方的数字分身可以从当前所在位置走向自己的小人。

可以出现一个很小的“门/入口”作为进入场景的视觉隐喻：对方小人打开小门、走进当前空间。

两个 Live2D 角色在同一画面中靠近并完成拥抱。

拥抱结束后，对方角色再离开或回到原来的位置。

如果技术上暂时无法实现完整双人 Live2D 动作，MVP 可以先用“角色靠近 + 双人预制拥抱动画”验证体验，而不是退回成单人对空气拥抱。

同样的机制未来可扩展到牵手、击掌、递东西、一起坐着、靠肩等双人动作。

技术重点：双人互动意味着需要处理两个 Avatar 的位置、缩放、层级、骨骼/动作同步和碰撞/遮挡关系；因此它应该被视为核心技术验证项，而不是普通按钮动画。

# 九、互动发送与接收逻辑

用户不需要打开完整 App 才能发送互动。数字分身本身就是入口。

左键/单击：直接触发默认互动或打开轻量互动入口。

右键/长按：弹出互动菜单。

菜单第一层建议：动作 / 说一句话 / 查看互动 / 状态。

动作：展示可用动作列表，一键发送。

说一句话：弹出短输入框，发送一句短消息。

发送后：本地立即播放发送方反馈，同时将事件同步给接收方。

接收方如果当时不在线/不在当前页面：事件进入待处理记录；下次出现时可看到历史互动。

# 十、实时反馈机制

每个互动都是一个“事件 Event”，而不仅是一段动画。建议建立统一互动事件模型。

event_id：每次互动的唯一 ID。

sender_id：发送者。

receiver_id：接收者。

action_id：动作类型，如 poke / hug / wave。

timestamp：发生时间。

state_snapshot：互动发生时双方相关状态的快照（视隐私设计决定是否保存）。

status：sent / delivered / played / seen 等状态。

message：如果是短句互动，则保存文字内容。

记录与动画解耦：动画播放失败不应该导致互动记录丢失。

实时同步可以采用 WebSocket 或其他实时通信机制。Web App MVP 可先实现页面内实时同步；未来原生端再扩展系统通知和后台能力。

# 十一、互动记录

互动记录不是“亲密度排行榜”，而是一份关系发生过的痕迹。

按时间线展示：今天 / 昨天 / 某日期。

示例：19:32 他戳了戳你；19:35 他抱了抱你；19:38 他对你说“早点睡”。

支持筛选动作类型。

支持查看某一天的互动。

可以显示“第一次抱抱”“第一次互动”等纪念性事件，但不转化成积分。

不设置亲密度数值、不设置“还差多少次升级”的任务。

原则：记录发生过什么，不计算你们有多亲密。

# 十二、为什么 V1 不做亲密度

亲密关系的深度无法通过互动次数、消息字数、见面次数或点击次数准确衡量。如果把这些数据变成积分，产品容易从“自然想念”变成“完成任务”，破坏原本的情感体验。

产品判断：可以保留数据，但不做价值评判；可以有时间线，但不要有亲密度分数。

# 十三、人格系统（V1 不使用实时 AI）

V1 采用“预设文本 + 行为规则 + 状态”的方式实现人格。

人格与 Avatar 外观分开。

提供若干预设人格模式，例如陪伴型、活泼型、安静型；具体命名后续可由设计阶段确定。

同一个动作可以因人格不同产生不同反馈。

例如被戳：活泼型可能反过来戳一下；安静型可能只是看一眼；傲娇型可能躲开。

不要采用完全随机的语录库；优先采用“事件 → 状态 → 规则 → 反应”的逻辑。

后续可增加用户自定义语言风格。

# 十四、聊天记录导入与 AI（后续版本）

AI 暂不进入 V1 核心链路。未来可以增加“认识 TA”功能，让用户主动导入聊天记录，提取说话习惯、常用词、句子长度、emoji 习惯、称呼、话题、安慰方式、开玩笑方式等，形成可编辑的人格档案。

AI 不应默认“训练/复制一个人”，而应先做可编辑的人格特征提取。

未来 AI 可根据聊天风格生成短句或互动回应。

未来 AI 可根据聊天内容建议状态，但不应未经确认自动替用户决定情绪。

涉及聊天记录、肖像、声音、人格模仿等内容时，需要明确授权、隐私政策和撤回机制。

# 十五、Avatar 与动画技术路线

V1 推荐优先使用 Live2D / 2.5D，而不是一开始就做真正 3D。原因是当前产品最重要的是“活着的感觉”，而不是三维本身。Live2D 可以在 Web 中通过 WebGL 实现实时显示和互动。

Avatar：Live2D 模型。

动作：独立 Action 资源/动画状态。

状态：独立 State 系统，控制表情、动作速度、出现频率等。

互动：Action Event 触发动画与实时同步。

未来 3D：可考虑 VRM 等标准，逐步替换或增加 3D Avatar。

最终架构建议：Avatar / Action / State / Event 四层分离。

# 十六、Web App 与原生 App 的边界

Web App 适合先验证核心体验，但无法可靠实现所有系统级悬浮能力。尤其 iOS 对任意应用在其他 App 上方持续悬浮有严格限制。

| 平台 | V1 / 当前阶段 | 未来方向 |
| --- | --- | --- |
| Web | 网页内悬浮、拖拽、实时互动、记录 | 作为账号/设置/Avatar/关系管理中心 |
| Windows / macOS | 暂不做系统级悬浮 | 原生桌面小人，可始终置顶、响应截图等系统事件 |
| Android | 后续验证系统级悬浮能力 | 更接近真正的桌面陪伴 |
| iOS | 不承诺任意位置系统悬浮 | Widget、Live Activities、通知、App 内互动等系统允许的方式 |

# 十七、V1 关键页面/交互结构

首页 / 我的分身：看到自己的 Avatar、状态、基础设置。

Avatar 创建：选择类型 → 外观 → 还原度/风格 → 动作预览。

人格设置：选择人格模式 → 查看示例反应。

关系页面：邀请朋友 → 对方接受 → 绑定。

对方空间：看到朋友的数字分身。

小人菜单：动作 / 说一句话 / 查看互动 / 状态。

状态设置：选择状态 → 选择可见方式。

互动记录：时间线回看。

隐私与授权：Avatar、分享、状态、聊天记录、AI 功能等权限。

# 十八、V1 建议优先级

| 优先级 | 功能 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 双人 Live2D + 基础显示 | 验证数字分身是否有“活着”的感觉 |
| P0 | 关系绑定 + 实时同步 | 让两个人的分身真正连接起来 |
| P0 | 戳 / 摸头 / 抱抱 / 比心等基础互动 | 验证核心互动闭环 |
| P0 | 互动事件记录 | 建立“发生过的痕迹” |
| P0 | 状态系统 + 三种可见方式 | 验证远程情绪表达 |
| P1 | 短句发送 | 增加轻量表达能力 |
| P1 | 拖拽 + 边缘姿态 | 强化存在感 |
| P1 | 更多动作 + 动作组合 | 增加可玩性 |
| P1 | 人格预设 | 让不同分身具有不同“人味” |
| P2 | 截图/系统事件触发动作 | 增加系统级陪伴感 |
| P2 | AI 人格提取/生成 | 作为后续高级能力 |
| P2 | 3D Avatar | 在核心体验成立后扩展 |

# 十九、一个完整的核心使用场景

用户 A 今天心情很差，但不想主动告诉朋友 B。A 设置“低落”，可见方式选择“互动后发现”。

B 在电脑上看到 A 的数字分身。

B 顺手点击“戳一下”。

A 的小人收到戳动后，没有像平时一样活泼回应，而是低下头，出现小乌云。

B 意识到 A 今天状态不太好。

B 点击“抱抱”。

A 的分身看到 B 的分身从入口/小门走近，两人进入同一场景并完成拥抱。

A 的屏幕实时看到这个拥抱动作，即使 A 当时没有打开聊天页面。

系统记录：B 在某时刻戳了戳 A；随后 B 发现 A 状态低落，并给了 A 一个拥抱。

以后 A 查看互动记录，可以看到这件事；它不是积分，也不是亲密度，只是一段真实发生过的关系痕迹。

# 二十、隐私、授权与安全

创建自己的数字分身：明确告知使用范围。

替朋友创建 Avatar：需要被模仿者明确同意后才能正式使用。

分享链接：接收方接受前应看到基本信息和授权说明。

状态：允许用户控制谁能看到。

聊天记录导入：必须主动授权，并明确数据如何处理、保存和删除。

未来 AI 模仿声音/语言/人格：单独授权，允许撤回。

互动记录：双方应明确知道哪些行为会被记录。

提供删除 Avatar、解除绑定、删除互动记录等能力。

# 二十一、建议的技术架构（给开发者/AI 编程工具）

前端：Web App + Canvas/WebGL，负责 Avatar 渲染、交互菜单、状态表现和动画。

Avatar 层：Live2D 模型与参数。

Action 层：统一动作 ID，如 poke、pat、hug、heart、wave。

State 层：happy / sad / tired / angry 等状态及其视觉规则。

Event 层：记录所有互动事件并负责实时同步。

实时通信：优先评估 WebSocket。

数据层：用户、关系、Avatar、人格、状态、动作资源、互动事件。

权限层：谁能看到状态、谁能互动、谁能创建/分享 Avatar。

未来原生端：在同一后端之上增加桌面端/移动端客户端，不重做核心关系和互动数据模型。

# 二十二、需要开发前确认的 8 个问题

一个数字分身能否同时绑定多个接收者？如果可以，是完全相同的版本还是关系不同的版本？

V1 的 Avatar 创建是用户上传素材后制作，还是提供现成模板？

真人 Avatar 是否需要用户上传照片/视频作为制作依据？

第一版是否允许用户上传自己的 Live2D 模型，还是只使用平台提供的模型？

“小门走进来拥抱”需要先做完整双人动画 Demo，还是先做简化原型验证？

互动记录保存多久？是否允许单独删除某条记录？

声音是否进入 V1？如果不进入，短句是否只显示文字气泡？

当前朋友已有网页具体技术栈、服务器、部署方式是什么？开发前需要先确认，以免破坏现有网页。

# 二十三、MVP 验证目标

第一版不应该以“功能很多”为成功标准，而应该验证三个问题：

用户看到属于某个人的数字分身时，是否真的产生“TA 在这里”的感觉？

用户随手戳、摸、抱等互动时，是否觉得自然，而不是在玩一个普通小游戏？

当远方的人主动与自己的分身互动时，实时反馈和互动记录是否会产生“他刚刚想到我”的情绪价值？

成功标准：如果用户会在没有聊天需求的时候，仅仅因为想念对方而去碰一下对方的小人，那么产品最核心的价值就成立了。

# 二十四、产品一句话

不是和 AI 聊天，也不是养一只电子宠物。
而是把一个属于你的人，放到另一个人的身边。

—— 本方案可作为后续网页开发、原型设计、数据库设计、Live2D 动画制作及 AI 编程工具的产品需求基线。